**Пояснительная записка**

**к доработанному проекту инвестиционной программы**

**АО «Югорская территориальная энергетическая компания» на период 2025-2029 гг.**

Инвестиционная программа АО «Югорская территориальная энергетическая компания» на период 2021-2025 гг. утверждена приказом Департамента строительства и жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского автономного округа-Югры №42-Пр-6 от 06.10.2022.

22.05.2025г. проект скорректированной инвестиционной программы АО «ЮТЭК» на период 2025-2029гг. был направлен на рассмотрение в Департамент жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, *после устранения замечаний, представленных в письме №46-Исх-2568 от 12.05.2025****.***

На основании письма Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 25.07.2025г. №46-Исх-3898 и Протокола согласительного совещания от 27.08.2025г. (далее – Протокол) Обществом была выполнена доработка проекта корректировки инвестиционной программы АО «ЮТЭК» по представленным замечаниям, в том числе по заключению Региональной энергетической комиссии Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Ямало-Ненецкого автономного округа (далее – РЭК) от 04.07.2025г. №17/РЭК/2025, а именно:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***№ п/п*** | ***Замечания ДЖККиЭ и РЭК*** | ***Комментарии, пояснения АО «ЮТЭК»*** |
| ***По замечаниям ДЖККиЭ (п.2 протокола)*** | | |
| *1* | *В части заполнения форм раскрытия информации, утвержденных приказом Минэнерго России от 05.05.2016 № 380 (далее также – Правила заполнения форм, Приказ № 380)* | *Замечание принимается.*  *Формы раскрытия откорректированы, заполнены в соответствии с Правилами заполнения форм.*  *В части указания полной сметной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисных ценах:*   1. *По проекту K\_ЮТЭК-ХМАО-02 расчет в базисных ценах не производился, все стоимости рассчитаны в текущих ценах (цены, сложившиеся на дату составления сметной документации) согласно действующей Методики расчета сметных цен,* 2. *По проекту Р\_ЮТЭК-ХМАО-01 расчет в базисных и текущих ценах не производился ввиду отсутствия утвержденной проектной/рабочей документации.*   *Стоимости указанных проектов приведены в графах Форм раскрытия информации «Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет»* |
| *2* | *Расчет оценки полной стоимости инвестиционных проектов произвести с применением актуальных на момент раскрытия информации о проекте ИПР индекс-дефляторов, доведенных Минэкономразвития России письмом от 02.10.2024 № 35132-ПК/Д03и.*  *Значение для 2028 и 2029 годов принять в значении показателя, определенного для 2027 года, в соответствии с указанным письмом* | *Замечание принимается.*  *В сметах применены индексы-дефляторы согласно письму Минэкономразвития России от 02.10.2024 № 35132-ПК/Д03и.*  *Актуализированы расчеты оценки полной стоимости инвестпроектов, и Формы раскрытия.* |
| *3* | *При составлении паспортов инвестиционных проектов рекомендуем использовать шаблон паспорта, опубликованный на официальном сайте Министерства энергетики Российской Федерации в сети Интернет в разделе «Инвестиционные программы субъектов электроэнергетики».*  *Значения в паспортах инвестиционных проектов должны соответствовать значениям, указанным в формах раскрытия информации* | *Замечание принимается.*  *Паспорта составлены по рекомендованному шаблону, информация в паспортах приведена в соответствие с информацией, приведенной в Формах раскрытия информации* |
| ***По замечаниям РЭК (п.1 протокола)*** | | |
| 4 | * 1. *Скорректировать финансирование инвестиционной программы, исходя из величины амортизационных отчислений, установленной на 2025г., с учетом плановых вводов основных средств;* | *Общество произвело корректировку инвестиционной программы с учетом замечаний РЭК, а именно скорректировали финансирование инвестиционной программы и произвели перераспределение мероприятий инвестиционной программы по годам долгосрочного периода регулирования таким образом, чтобы исключить нагрузку на необходимую валовую выручку ГП, а также исключить рост единых (котловых) тарифов региона. (с учетом корректного освоения и ввода в эксплуатацию основных средств / программного обеспечения, позволяющее начать эксплуатацию АИС в начале срока реализации и произвести расчеты с поставщиками за ОС и НМА по рыночным условиям (сроки поставки и оплаты)).*    *Амортизационные отчисления на 2026-2029 гг. рассчитаны Обществом с учетом ввода ОС в результате реализации предлагаемой ИП и в соответствии с п.27 Основ ценообразования, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 г. №1178 "О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике". Превышение амортизации на 2026 г. к утвержденным на 2025 г. обосновывается расчетом (Приложение №1).* |
| 5 | * 1. *В паспортах инвест. проектов отразить информацию о конкретных результатах реализации инвестпроектов, общих объемах финансирования капитальных вложений по инвестпроектам за период реализации проекта ИПР, общих объемах освоения кап.вложений по инвестпроектам за период реализации проекта ИПР* | *В паспорта инвестпроектов объемы финансирования и освоения внесены.*  *Также, паспорта дополнены информацией о конкретных результатах реализации ИП, в том числе произведен расчет экономического эффекта от реализации инвестпроекта.* |

Приложения:

1. Уточненное предложение по источникам финансирования ИП АО «ЮТЭК» на 2026-2029 гг., в т.ч. расчет амортизации на 2026-2029 гг.

Исп.: Топалов Сергей Алексеевич

тел.: 8 (3466) 63-59-09 доб.1281

email: topalov@gesnv.ru